Kazimierza Wielka 05.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe do 30 000 Euro

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Kazimierzy Wielkiej

ul. Koszycka 29

28-500 Kazimierza Wielka

Przedmiot zamówienia:

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2018 r.

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.

–  remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 200 ton.

Technologia wykonania remontu na drogach powiatowych:

- wyczyszczenie ubytku w nawierzchni sprężonym powietrzem;

- skropienie ubytku w nawierzchni emulsją asfaltową;

- wbudowanie pod ciśnieniem mieszanki emulsyjno – grysowej;

- posypanie powierzchni suchym kruszywem frakcji 2-5 mm;

MATERIAŁY

Emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa,

Grysy bazaltowe płukane 2-5 mm i 5/8 mm dla  głębokich ubytków.

Termin wykonania:

do 31 maja 2018 r.

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

do dnia 12.04.2018 r. do godz. 10:00

wyłącznie w formie pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Kazimierzy Wielkiej

ul. Koszycka 29

28-500 Kazimierza Wielka

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba zamawiającego dnia  12.04.2018 r. o godz. 10:10

Kontakt:

w godz. 7:00-15:00

Stanisław Kilijan – (041) 352-11-72

Tomasz Dalewicz - (041) 352-11-72, 503-336-316, pzd@pzd.kazimierzaw.pl

Kryterium wyboru:

Cena – 100%

Dyrektor PZD

Edward Krupa

Kazimierza Wielka 05.04.2018 r.

Znak:PZD.II-384/ZK/1/18

FORMULARZ OFERTY

Remont  nawierzchni  bitumicznych na drogach  powiatowych w 2018 r.

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej. - zamówienie poniżej 30 000 Euro

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Kazimierzy Wielkiej

ul. Koszycka 29

28-500 Kazimierza Wielka

- Opis przedmiotu zamówienia

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2018 r.

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej:

– remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 200 ton.

Technologia wykonania remontu na drogach powiatowych:

- wyczyszczenie ubytku w nawierzchni sprężonym powietrzem;

- skropienie ubytku w nawierzchni emulsją asfaltową;

- wbudowanie pod ciśnieniem mieszanki emulsyjno – grysowej;

- posypanie powierzchni suchym kruszywem frakcji 2-5 mm;

MATERIAŁY

Emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa,

Grysy bazaltowe płukane 2-5 mm i 5/8 mm dla głębokich ubytków.

- termin wykonania zamówienia: do 31.05.2018 r.;

- warunki płatności:14 dni od wystawienia faktury;

- Kryterium wyboru oferty: cena;

- Możliwość rozszerzenia zamówienia po cenach ofertowych do 20% wartości zamówienia.

- FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

wyłącznie w formie pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Kazimierzy Wielkiej

ul. Koszycka 29

28-500 Kazimierza Wielka

Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

ADRES:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

NIP:…………………………………………………………………………………….

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto z podatkiem VAT za: ………… ….............…..zł

Słownie zł: ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

tj. cena za 1 tonę wbudowanej mieszanki brutto wraz z podatkiem VAT: ………………… zł

Słownie zł:....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a)  pisemne oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -   załącznik Nr 1

c) wzór umowy – załącznik Nr 2

3. Dokumenty dodatkowe które należy dołączyć do oferty:

- nie dotyczy

4.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków  zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany    w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

6.    Oświadczamy, zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………….., dnia ……………04.2018 r.                                    .. …………………

podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr 1 /do oferty/

Remont  nawierzchni  bitumicznych na drogach  powiatowych

w 2018 r. administrowanych przez

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.

.............................................................

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

##### OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu na zadanie pn. Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2018 r.

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej:

– remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 200 ton.

Oświadczam, że spełniam warunki:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie orzeczono wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

, dnia

(podpis Wykonawcy)

„Projekt umowy”

Załącznik Nr 2

UMOWA NR ..../ 2018

Umowę zawarto w dniu ................  2018 r. pomiędzy:

NABYWCA: Powiat Kazimierski ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka NIP 605-00-13-491, ODBIORCA/PŁATNIK: Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej, ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

1.  Edward Krupa			- Dyrektor

2. Anna Gabryś   			- Główna Księgowa

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a ..............................................................................................................................

reprezentowanym  przez ........................................................................................

............................................................................................................................... ..............................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ  treści następującej:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie :

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach  powiatowych w 2018 r.

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.

–  remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.

Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania -  200 ton.

Technologia wykonania remontu na drogach powiatowych:

- wyczyszczenie ubytku w nawierzchni sprężonym powietrzem;

- skropienie ubytku w nawierzchni emulsją asfaltową;

- wbudowanie pod ciśnieniem mieszanki emulsyjno – grysowej;

- posypanie powierzchni suchym kruszywem frakcji 2-5 mm;

MATERIAŁY

Emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa,

Grysy bazaltowe płukane 2-5 mm i 5/8 mm dla głębokich ubytków.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

Wyżej wymienione  ilości robót są ilościami przewidywanymi. Zakres robót może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a ostateczna ilość zostanie ustalona  w trakcie przekazania placu budowy i odbiorów.

§ 2

Zamówienie należy zrealizować w terminie : od podpisania umowy  do 31.05.2018 r.

§ 3

Cena jednostkowa za 1 tonę wbudowanej mieszanki z remontera wynosi………………………………zł (brutto)

Przewidywana wartość wynagrodzenia umownego dla zadania wynosi ………………………………………..……………zł (brutto)

słownie: …………………………………………………………………………..

3. Ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie równa sumie iloczynów cen jednostkowych i odebranej przez Zamawiającego ilości  robót.

4. W przypadku różnicy pomiędzy przewidywaną wartością wynagrodzenia umownego (wynika to z przewidywanej ilości robót) a ostateczną (wynika to z odbioru), Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 4

Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy

.............................................................................................................................

Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora.

§ 5

Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru

…………………………………

Zmiana inspektora wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z :

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi wymagań

technicznych,

- ze złożoną ofertą i Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- zasadami sztuki budowlanej

2.Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy, lecz najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedstawić zamawiającemu wyniki badań materiałów, które będą użyte do realizacji przedmiotu umowy tj. kruszywa bazaltowe oraz emulsję

3.W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów użytych do wykonania robót.

4. Zamawiający będzie dokonywał ważenia remonterów przed wyjazdem na trasę remontu oraz po powrocie na koszt zamawiającego.

5. Zamawiający na okres wykonywania zadania zamontuje w pojazdach (nośnikach remonterów) lokalizatory GPS na własny koszt.

§ 7

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia  zobowiązany jest do :

1. Zapewnienia nadzoru oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

3.Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

§ 8

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2.Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy w tym celu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru projekt oznakowania robót do zatwierdzenia i stosowania przy wykonywaniu remontów

3.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót, norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca..

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robót lub wadami technicznymi ich wykonania.

§ 9

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wartości

wynagrodzenia przewidzianego umową za każdy dzień zwłok

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  -

w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia przewidzianego umową.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a)  z tytułu  odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych  od Wykonawcy -

w wysokości 20%  wartości wynagrodzenia przewidzianego umową.

§ 10

1.Zamawiający odbiera roboty od Wykonawcy na podstawie: Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej.

2.Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy  od daty odbioru robót przez Zamawiającego.

3.Stwierdzone usterki w okresie  zostaną przez Wykonawcę usunięte na koszt własny w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

4.Sposób wykonania i odbioru robót usterkowych zostanie ustalony przez Zamawiającego.

§ 11

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

§ 12

Sposób fakturowania

Nabywca:

Powiat kazimierski

Ul. T. Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

NIP: 605-00-13-491

Odbiorca:

Powiatowy Zarząd Dróg

Ul. Koszycka 29

28-500 Kazimierza Wielka

§ 13

Termin zapłaty faktur ustala się na 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy KC.

§ 15

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane na okres 12 miesięcy od dnia odbioru.

§ 16

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                                W Y K O N A W C A :