Kazimierza Wielka 06.04.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zapytanie ofertowe do 30 000 Euro

Zamawiający:

Powiat kazimierski

ul. T. Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0536T Cudzynowice – Hołdowiec  – Jakuszowice w miejscowości Cudzynowice od km 0+000 do km 0+400 (strona lewa).

Technologia wykonania:

- Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej – 400,00 mb.

- Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7 cm, z odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej – 557,10 m2

- Roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 5km. - 211,69 m3

- Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 557,10 m2

- W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa kamiennego  stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm  grubości 20 cm na zjazdach – 157,10 m2.

- W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm  grubości 15 cm po zagęszczeniu – 400,00 m2.

- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara – 400,00 m2.

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej , grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (zjazdy) - 157,10 m2.

- Krawężnik betonowy 20x30 cm. wraz z wykonaniem na ławie betonowej – 400,00 mb.

Termin wykonania:

do 31 lipca 2018 r.

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

do dnia 17.04.2018 r. do godz. 11:00

wyłącznie w formie pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Kazimierzy Wielkiej

ul. Koszycka 29

28-500 Kazimierza Wielka

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej

ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka dnia 17.04.2018 r. o godz. 11:10

Kontakt:

w godz. 7:00-15:00

Stanisław Kilijan – (041) 352-11-72

Tomasz Dalewicz - (041) 352-11-72, 503-336-316, pzd@pzd.kazimierzaw.pl

Kryterium wyboru:

Cena – 100%

Kazimierza Wielka 06.04.2018 r.

Znak:PZD.II-384/Ch/2/18

FORMULARZ OFERTY

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0536T Cudzynowice – Hołdowiec  – Jakuszowice w miejscowości Cudzynowice od km 0+000 do km 0+400 (strona lewa).

- zamówienie poniżej 30 000 Euro

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiat kazimierski

ul. T. Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

- Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0536T Cudzynowice – Hołdowiec  – Jakuszowice w miejscowości Cudzynowice od km 0+000 do km 0+400 (strona lewa).

Technologia wykonania:

- Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej – 400,00 mb.

- Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7 cm, z odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej – 557,10 m2

- Roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 5km. - 211,69 m3

- Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 557,10 m2

- W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa kamiennego  stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm  grubości 20 cm na zjazdach – 157,10 m2.

- W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm  grubości 15 cm po zagęszczeniu – 400,00 m2.

- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara – 400,00 m2.

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej , grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (zjazdy) - 157,10 m2.

- Krawężnik betonowy 20x30 cm. wraz z wykonaniem na ławie betonowej – 400,00 mb.

- termin wykonania zamówienia: do 31.07.2018 r.;

- warunki płatności: 14 dni od wystawienia faktury;

- Kryterium wyboru oferty: cena;

- Możliwość rozszerzenia zamówienia po cenach ofertowych do 20% wartości zamówienia.

- FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

wyłącznie w formie pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Kazimierzy Wielkiej

ul. Koszycka 29

28-500 Kazimierza Wielka

Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

ADRES:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

NIP:…………………………………………………………………………………….

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto z podatkiem VAT za: ………… ….............…..zł

Słownie zł: ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a)  pisemne oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -   załącznik Nr 1

b) wzór umowy – załącznik Nr 2

c) kosztorys ofertowy - załącznik Nr 3

3. Dokumenty które należy dołączyć do oferty:

- nie dotyczy

4.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.    Oświadczamy, zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………….., dnia ……………04.2018 r.                                    ..…………………

podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr 1 /do oferty/

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej

Nr 0536T Cudzynowice – Hołdowiec  – Jakuszowice

w miejscowości Cudzynowice od km 0+000 do

km 0+400 (strona lewa).

.

.............................................................

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

##### OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu na zadanie pn. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0536T Cudzynowice – Hołdowiec  – Jakuszowice w miejscowości Cudzynowice od km 0+000 do km 0+400 (strona lewa).

Oświadczam, że spełniam warunki:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie orzeczono wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

, dnia

(podpis Wykonawcy)

„Projekt umowy”

Załącznik Nr 2

UMOWA NR ..../ 2018

Umowę zawarto w dniu ................  2018 r. pomiędzy Powiatem kazimierskim, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

reprezentowanym przez:

1. Jan Nowak				- Starosta Powiatu

2. Michał Bucki   			- W-ce Starosta Powiatu

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a ..............................................................................................................................

reprezentowanym  przez ........................................................................................

............................................................................................................................... ..............................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ  treści następującej:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0536T Cudzynowice – Hołdowiec  – Jakuszowice w miejscowości Cudzynowice od km 0+000 do km 0+400 (strona lewa).

Technologia wykonania:

- Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej – 400,00 mb.

- Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7 cm, z odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej – 557,10 m2

- Roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 5km. - 211,69 m3

- Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 557,10 m2

- W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa kamiennego  stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm  grubości 20 cm na zjazdach – 157,10 m2.

- W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm  grubości 15 cm po zagęszczeniu – 400,00 m2.

- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara – 400,00 m2.

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej , grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (zjazdy) - 157,10 m2.

- Krawężnik betonowy 20x30 cm. wraz z wykonaniem na ławie betonowej – 400,00 mb.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

§ 2

Zamówienie należy zrealizować w terminie : od podpisania umowy  do 31.07.2018 r.

§ 3

Cenę brutto z podatkiem VAT za: …………….............…..zł

Słownie zł: ...............................................................................................................

...................................................................................................................................

4. W przypadku różnicy pomiędzy przewidywaną wartością wynagrodzenia umownego (wynika to z przewidywanej ilości robót) a ostateczną (wynika to z odbioru), Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 4

Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji koordynatora

.............................................................................................................................

Zmiana koordynatora wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora.

§ 5

Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji koordynatora

…………………………………

Zmiana koordynatora wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z :

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi wymagań

technicznych,

- ze złożoną ofertą i Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- zasadami sztuki budowlanej

2.Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy, lecz najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedstawić zamawiającemu certyfikaty i aprobaty techniczne materiałów, które będą użyte do realizacji przedmiotu umowy

3.W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów użytych do wykonania robót.

§ 7

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia  zobowiązany jest do :

1. Zapewnienia nadzoru oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

3.Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

§ 8

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy w tym celu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru projekt oznakowania robót do zatwierdzenia i stosowania przy wykonywaniu remontów

3.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót, norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca..

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robót lub wadami technicznymi ich wykonania.

§ 9

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości

wynagrodzenia przewidzianego umową za każdy dzień zwłok

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  -

w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia przewidzianego umową.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a)  z tytułu  odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych  od Wykonawcy -

w wysokości 20%  wartości wynagrodzenia przewidzianego umową.

§ 10

1.Zamawiający odbiera roboty od Wykonawcy po zgłoszeniu wykonania przez Wykonawcę.

2.Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące  od daty odbioru robót przez Zamawiającego.

3.Stwierdzone usterki w okresie  zostaną przez Wykonawcę usunięte na koszt własny w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

4.Sposób wykonania i odbioru robót usterkowych zostanie ustalony przez Zamawiającego.

§ 11

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

§ 12

Sposób fakturowania

Nabywca:

Powiat kazimierski

Ul. T. Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

NIP: 605-00-13-491

§ 13

Termin zapłaty faktur ustala się na 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy KC.

§ 15

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane na okres minimum 24 miesięcy od dnia odbioru.

§ 16

Niniejszą umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                                W Y K O N A W C A :

Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY

„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0536T Cudzynowice – Hołdowiec  – Jakuszowice w miejscowości Cudzynowice od km 0+000 do km 0+400 (strona lewa). „

| L.p | Podstawa | Wyszczególnienie elementów Rozliczeniowych | Jednostka Nazwa Ilość | Cena Jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty rozbiórkowe |
| 1.1 | KNNR 6/806/2 | Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej | mb 400,00 |  |  |
| 1.2. | KNNR 6/805/6 | Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7 cm, z odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej | m2 557,10 |  |  |
| 1.3 | KNNR 1/202/3 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km. | m3 211,69 |  |  |
| 2 | Podbudowa |
| 2.1 | KNNR 6/106/5 | Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 557,10 |  |  |
| 2.2 | KNNR 6/113/2 | W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm grubości 20 cm na zjazdach | m2 157,10 |  |  |
| 2,3 | KNNR 6/113/6 | W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubości 15 cm po zagęszczeniu | m2 400,00 |  |  |
| 3 | Nawierzchnia |
| 3.1 | KNNR 6/502/2 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 400,00 |  |  |
| 3.2 | KNNR 6/502/3 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej , grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (zjazdy) | m2 157,10 |  |  |
| 3.3 | KNNR 6/403/4 | Krawężnik betonowy wraz z wykonaniem na ławie betonowej 20x30 cm. | mb 400,00 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |
|  |  | VAT |  |
|  |  | RAZEM BRUTTO |  |