UMOWA NR  …./…../2021

Umowę zawarto w dniu ………...2021 r. pomiędzy:

NABYWCA: Powiat Kazimierski ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka NIP 605-00-13-491, ODBIORCA/PŁATNIK: Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej, ul. Koszycka 29 28-500 Kazimierza Wielka, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

1.  Tomasz Dalewicz	             	- Dyrektor

2. Anna Gabryś   			- Główna Księgowa

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą:

…………………………..

reprezentowanym  przez:

1. ………… - ……………..

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ  treści następującej:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie :

„Remont przełomów masą bitumiczną na sieci dróg powiatowych powiatu kazimierskiego”

Technologia wykonania remontu przełomów na drogach powiatowych:

- Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31 mm grubości do 5 cm;

- Skropienie podbudowy asfaltem upłynnionym w il. 0,5kg/m2:

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm:

- Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:  wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0-31, obustronnie na szer. 0,75m, gr. 6 cm

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

§ 2

Zamówienie należy zrealizować w terminie : od podpisania umowy  do 31.07.2021 r.

§ 3

Wartość wynagrodzenia dla zadania wynosi …………………zł (netto) słownie: …………………………………… 0/100.

Podatek VAT: …………………………………………. zł

Wartość wynagrodzenia dla zadania wynosi …………………zł (brutto) słownie: …………………………………… 0/100.

§ 4

Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji koordynatora robót

………………………….

§ 5

Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru

…………………………….

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z :

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi wymagań

technicznych,

- ze złożoną ofertą i Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- zasadami sztuki budowlanej

2.Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy, lecz najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedstawić zamawiającemu wyniki badań materiałów, które będą użyte do realizacji przedmiotu umowy

3.W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów użytych do wykonania robót.

§ 7

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do:

1. Zapewnienia nadzoru oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

3.Uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

§ 8

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2.Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

3.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót, norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca..

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robót lub wadami technicznymi ich wykonania.

§ 9

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości

wynagrodzenia przewidzianego umową za każdy dzień zwłok

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  -

w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia przewidzianego umową.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a)  z tytułu  odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych  od Wykonawcy -

w wysokości 20%  wartości wynagrodzenia przewidzianego umową.

§ 10

1.Zamawiający odbiera roboty od Wykonawcy na podstawie: Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej.

2.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy  od daty odbioru robót przez Zamawiającego.

3.Stwierdzone usterki w okresie zostaną przez Wykonawcę usunięte na koszt własny w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

4.Sposób wykonania i odbioru robót usterkowych zostanie ustalony przez Zamawiającego.

§ 11

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze

…………………………………….znajdującym się na „Białej liście podmiotów”.

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielnej płatności ( split payment) przewidziane w przepisach ustawy o podatków od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- Rachunek należy wystawić na:

Nabywca:

Powiat kazimierski

Ul. T. Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

NIP: 605-00-13-491

Odbiorca:

Powiatowy Zarząd Dróg

Ul. Koszycka 29

28-500 Kazimierza Wielka

§ 13

Termin zapłaty faktur ustala się na 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy KC.

§ 15

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane na okres 36 miesięcy od dnia odbioru.

§ 16

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                                W Y K O N A W C A :